Немного о внедрении проектов по разработке КИС

Основные принципы реализации проекта внедрения КИС

- Готовность руководства к внедрению, реальное представление о масштабах проекта.

- Готовность персонала к внедрению.

- Описание бизнес-процессов ДО процесса внедрения, а не после. Внесение желаемых изменений в БП – аналогично.

- Анализ существующих на предприятии систем, при необходимости – оценка возможности интеграции или экспорта данных.

- Соблюдение поэтапности внедрения, т.е. внедрение отдельными блоками/модулями.

- Соблюдение плана (графика) внедрения. Игнорирование внеплановых несущественных требований.

- Постоянное плотное взаимодействие с разработчиками.

Основные этапы внедрения КИС

- Определение целей проекта.

  - Постановка задачи на внедрение КИС исходя из целей компании.

  - Определение, какие ключевые процессы как нужно изменить в целях  повышения их эффективности.

- Изучение опыта других предприятий.

- Определение приемлимого диапазона временных и финансовых рамок проекта.

- Определение проектной методологии, а именно:

  - Состав рабочей группы, правила взаимодействия, ответственность за выполнение проектных задач.

  - Регламент выполнения работ, отчётная политика, правила предоставления результатов на протяжении всего жизненного цикла проекта.

  - Правила выявления и отслеживания статусов рисков, принципы и порядок поиска и принятия решений по их устранению.

- Предпроектная подготовка.

  - Подготовка персонала к изменениям – ознакомление с целями проекта, возможными планами реализации, при необходимости – разработка новой политики оплаты труда после внедрения КИС.

  - Выявление основных информационных потоков.

  - Формирование базы основной нормативно-справочной документации (например, классификатор товаров)

  - Создание корпоративных стандартов учёта и отчётности.

  - Построение информационно-функциональной бизнес-модели предприятия «как есть», анализ результатов, разработка проекта реорганизации «как надо».

- Выбор КИС.

  - Формирование требований к КИС.

  - Формирование требований к разработчику.

  - Разработка стандарта презентации. Выбор необходимых сценариев для презентации (т.е. демонстрация сценариев компании, а не разработчика).

  - Выбор разработчика (тендер, обычный отбор).

  - Определение формы и условий сотрудничества.

- Доработка КИС под требования компании.

- Адаптация КИС на предприятии.

  - Настройка системы.

  - Тестирование группой внедрения.

- Опытная эксплуатация.

  - Генерация отчётов, сверка полученных данных.

  - Отработка взаимодействия подразделений.

  - Тестирование на основе реальных ситуаций (на ограниченном объёме данных). Тествовое прохождение отдельных процессов «от и до».

  - Разграничение прав доступа.

  - Разработка руководства пользования. Обучение пользователей и администраторов.

  - Разработка плана ввода в промышленную эксплуатацию.

- Ввод КИС в промышленную эксплуатацию.

- Дальнейшее сопровождение КИС.

Необходимые действия для начала работы по проекту внедрения КИС

- Принятие руководством стратегического решение о начале работы над проектом. Для этого необходимо чётко осознавать цели, для достижения которых внедряется КИС и масштабы ресурсов, потребующихся для реализации проекта.

- Выбор стратегии.

  - Разработка ПО – своими силами или силами внешних разрабочиков.

  - Выбор ПО и предпроектная подготовка – самостоятельно или с помощью консультантов.

Этап, на котором производятся эти действия, зависит от того, кто (руководство или рабочая группа) и как (единолично или коллегиально) будет принимать окончательное решение по выбору стратегии. На этом этапе выбор обычно производится в случае единоличного принятия решения руководством,  в случае же принятия коллегиального решения рабочей группой выбор смещается на последующие этапы (например, после описания основных требований).

- Определение состава ответственных участников рабочей группы. Назначение руководящих и координирующих лиц проекта.

- Предварительный сбор ответственных участников рабочей группы.

  - Выбор экспертов4 от подразделений.

  - Разработка идеологии системы.

  - Разработка плана мероприятий по ознакомлению с планом и целями компании по проекту внедрения КИС  до сотрудников компании (не формально, а с целью вовлечения в процесс).

  - Разработка проектной методологии.

- Приказ о начале работы по проекту. Приказ о составе рабочей группы.

- Первое собрание рабочей группы.

  - Разъяснение целей и стратегии реализации проекта.

  - Разъяснение порядка взаимодействия участников проекта.

  - Принятие предварительного плана работы.

- Разработка детализированного плана, начало реализации проекта.

Наиболее распространённые причины неудачных внедрений

- Недооценка сложности внедрения КИС.

- Неготовность руководства заказчика и предприятия в целом к конструктивным структурным изменениям и оптимизации деятельности.

- Несоблюдение этапности (желание получить «всё и сразу»).

- Несоответствие функционала выбранной КИС реальным задачам компании.

- Слабая организация выполнения проекта вплоть до полного отсутствия плана реализации.

- На каком-то из этапов – потеря интереса к внедрению.

- Отсутствие поддержки руководства.

- Отсутствие в составе рабочей группы экспертов отдельных подразделений.

- Сопротивление сотрудников.

# Footnotes

КИС – корпоративная информационная система

БП – бизнесс-процесс

Требования: функциональные, технические, финансовые, требования к поставщику.

Ответственный – утверждает решение (например, руководитель отдела). Эксперт – подготавливает решение (например, сотрудник отдела вместе с представителем консалтинговой группы). Сотрудник может одновременно выступать в роли и ответственного, и эксперта.

При определении участников рабочей группы необходимо осознавать, насколько выполнение работ по внедрению будет отрывать сотрудника от основной деятельности. Необходимо также продумать мотивацию всех участников проекта.